| 项目组讨论记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 |  | 胡泽轩、张瀚文、赵国强小组 |  |  |
| 项目名称 |  | 校园自习室预约管理系统（Reservation-Management-System） |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡泽轩 | 讨论时间 | 2026年10月31日晚 |
| 参与人员 |  | 胡泽轩、张瀚文、赵国强 |  |  |
| 讨 论 内 容 | 一、项目现状 已完成第一版需求讨论、需求规格说明、学生端与管理端界面原型，并形成系统设计方案。项目围绕校园自习室座位预约展开，当前资料以需求和设计为主，业务系统尚待开发、联调和测试。 二、小组分工情况 胡泽轩：负责用户管理、注册登录和个人中心，统筹需求与项目协调。张瀚文：负责自习室与座位查询、预约和取消，以及学生端主要流程。赵国强：负责签到、违约管理、后台统计及管理端功能。三人共同参与数据库设计、接口联调、测试和文档编写。 采用敏捷迭代方式，按需求优先级拆分任务，使用“待办—设计—开发—审查—测试—完成”看板跟踪；每轮计划、评审和回顾由全员参加，优先交付可运行的预约与签到流程。 三、系统设计方案摘要 系统采用 B/S、前后端分离架构：前端使用 Vue 3、Vite 和 Element Plus；后端使用 Spring Boot、Spring Security 和 MyBatis-Plus；MySQL 存储业务数据，Nginx 提供静态资源与 HTTPS 反向代理。 学生端提供场地与座位查询、预约取消、签到签退和个人记录；管理端负责场地维护、人工签到、违约复核和使用统计。预约通过事务和冲突校验防止同一时段重复占座；签到使用管理员维护的 6 位签到码，并设置超时处理。 系统按角色控制权限，密码采用不可逆哈希存储，关键操作记录日志并定期备份。签到超时验收时间、违约信用计算和签到码轮换方式仍需进一步确认。 |  |  |  |